# Техническое задание. «Система помощи учителю с ИИ» (TutorFlow)

Версия: 0.1 (черновик к созвону)
Дата: 24 июня 2026
Автор: Даниил (разработка)
Обсуждение: созвон во вторник, 30 июня 2026
Статус: на согласование
Целевой MVP: 1 августа 2026 (демо для Сколково)
Пилот: 11 класс с сентября 2026, добор 10 класса в декабре

Документ собран по итогам последнего созвона. Его задача — зафиксировать общее видение продукта и превратить его в конкретный план разработки с приоритетами и сроками. Раздел «Что уже готово» отражает фактическое состояние кодовой базы на 24 июня.

## Содержание

- Контекст и цель

- Видение продукта (полная картина из созвона)

- Роли пользователей

- Ключевой сквозной сценарий

- Что уже готово (база TutorFlow)

- Функциональные модули (M0–M11)

- Нефункциональные требования

- Архитектура и стек

- Модель данных

- Дорожная карта к 1 августа

- Команда и ресурсы

- Риски и зависимости

- Открытые вопросы

- Критерии приёмки MVP

## 1. Контекст и цель

Мы строим систему помощи учителю для подготовки школьников (старшие классы, ЕГЭ-профиль) по математике, с последующим расширением на информатику. Это не ГДЗ, не решебник и не электронный учебник. Это инструмент, который:

- ведёт каждого ученика по индивидуальной траектории в его собственном темпе;

- даёт учителю на каждом уроке готовую картину: кто что освоил, к кому подойти, что разобрать;

- автоматически подбирает задачи и засчитывает освоение тем по результатам тестов.

Зачем нужен MVP к 1 августа. Готовый прообраз нужен, чтобы подать заявку в акселератор Сколково (отбор идёт раз в месяц). Резидентство Сколково экономит порядка 3–4 млн ₽ на разработке, поэтому чем раньше будет что показать — тем лучше. Реалистичный план: полностью собрать систему к 1 августа, чтобы к 1 сентября она заработала вчерне на пилотной группе, а к 1 октября — стабильно.

Бизнес-цель за продуктом. Набрать лояльное сообщество сильных преподавателей и стать №1 по их количеству; первый поток — до ~500 учеников-бесплатников с прицелом на высокий балл, далее ежегодный отбор лучших.

Позиционирование для Сколково. Два продукта в разной степени готовности: математика (выше готовность, пилотируем) и информатика (концепция, пилот позже). Ключевой признак — ИИ/алгоритмический слой подбора задач и оценки уровня (см. модуль M10).

## 2. Видение продукта (полная картина из созвона)

### 2.1 Модель обучения и отличие от онлайн-школ

Возражение на созвоне: «не изобретаем ли мы онлайн-школу?». Нет. Принципиальные отличия:

| Онлайн-школы | Наша система |
| --- | --- |
| Фиксированный набор задач на тему, общий для всех | Каждый ученик движется по своей траектории и в своём темпе |
| Видеоурок → решаем тему → идём дальше | Базируемся на другой модели освоения: ученик непрерывно решает, синхронизирующая теория выносится отдельно |
| Куратор отвечает на вопросы с задержкой | Живой урок с учителем, который точечно подходит к нужным ученикам |
| Прогресс «по теме» | Подбор и зачёт по конкретным номерам и уровню ученика |

Суть — это методика основателя, масштабированная на больше учеников с чуть меньшим вниманием к каждому, но с компенсацией за счёт автоматизации подбора и контроля.

### 2.2 Иерархия знаний

В математике темы выстроены в жёсткую иерархию: нельзя браться за тригонометрию, пока не «встали» формулы; счёт и упрощения — фундамент. Система обязана учитывать предпосылки (prerequisites) и не пускать ученика вперёд по непройденному фундаменту, но при этом подтягивать «провалившиеся» темы.

### 2.3 Синхронизирующий контент

Часть подходов невозможно эффективно ставить на индивидуальном уроке — их нужно «выравнивать» централизованно: текстовые задачи, вычисление пределов, построение графика произвольной функции, модельные решения экономических задач и параметров. Для этого — единые модельные решения / методички / лекции, выстроенные строго по технологии основателя, чтобы у всех учеников формировался одинаковый правильный подход.

### 2.4 Дисциплина

Поскольку обучение бесплатное, нужна мотивация не «забивать»: договор с родителями, компенсация за пропуски без уважительной причины, отчисление после превышения лимита пропусков. Это организационный слой; в продукте от него нужен учёт посещаемости (фундамент уже в данных).

## 3. Роли пользователей

- Ученик — проходит входную диагностику, видит свою траекторию и план на урок, отмечает статус по номерам (зелёный / жёлтый / красный), ведёт заметки, на уроке получает задание и задачи «на разбор», в конце пишет персональный тест.

- Учитель — перед уроком видит сводку по группе (сколько зелёных/жёлтых/красных, что на разбор), на уроке получает очередь, к кому подходить, отмечает посещаемость, в конце одним действием рассылает персональные тесты.

- Методист/Админ (основатель и команда) — наполняет банк задач и метаданные, задаёт иерархию тем, модельные решения, формирует группы и потоки.

## 4. Ключевой сквозной сценарий

- Диагностика. Новый ученик пишет входной тест → система оценивает уровень и «ставит» его в нужную точку траектории.

- Траектория. Ученик получает последовательность тем/номеров от своей точки до цели (единый финиш для потока «на высокий балл»), с учётом иерархии.

- Самостоятельная работа. Между уроками ученик решает номера, отмечает зелёный / жёлтый / красный и заметки; может пометить номер «на разбор».

- Подготовка к уроку. Учитель открывает дашборд группы: агрегаты по цветам, список «на разбор», приоритетные ученики.

- Урок. Старт урока → каждый ученик получает персональное задание (и PDF с задачами/разбором) → учитель получает очередь обхода (по времени захода + приоритет) → отмечает, к кому подошёл, ставит посещаемость.

- Тест и зачёт. В конце урока — массовая рассылка персональных 15-минутных тестов → по результату система засчитывает освоение темы (TopicMastery) и корректирует траекторию.

## 5. Что уже готово (база TutorFlow, состояние на 24.06.2026)

Работающая функциональность, на которую опираемся:

- Аутентификация и роли — cookie-сессии, роли TEACHER/STUDENT, хеширование паролей (scrypt), rate-limit на логин.

- Темы и файлы — учитель создаёт темы (теория + ДЗ файлами: pdf/docx/png/jpg), нумерованные задачи внутри темы, порядок, описания.

- LaTeX-условия и ответы на конкретные номера (рендер KaTeX).

- Прогресс по номерам (ядро) — у каждого ученика на каждый номер: статус зелёный / жёлтый / красный, заметка, дедлайн. Хранится per-student (StudentTopicNumberStatus), один и тот же номер у разных учеников показывает разный прогресс.

- Дедлайны — учитель ставит дедлайны ученику, ученик видит их списком.

- Управление учениками — создание/удаление, импорт из CSV.

- Статистика и выгрузка — страница статистики у учителя и экспорт в Excel по ученику (ExcelJS) — ровно то, что просили как минимум на старте.

- Реалтайм — SSE-обновления дашборда; счётчик-стрик у ученика.

- Инфраструктура — Next.js 15 (App Router + Server Actions), React 19, TypeScript (strict), PostgreSQL + Prisma 5, Tailwind 3, структурные логи (pino), абстракция хранилища файлов (Vercel Blob / S3 / локально), защищённая выдача файлов через /files/[fileId].

Важно: базовый контур «ученик отмечает цветами → учитель видит и выгружает в Excel» уже закрывает первую половину запроса из созвона. Дальше — надстройка.

## 6. Функциональные модули

Для каждого модуля: назначение, требования, привязка к данным, статус и приоритет для MVP (P0 — обязателен к 1 августа, P1 — желателен, P2 — после MVP).

### M0. Банк задач и метаданные · P0

Назначение. Единый банк номеров с метаданными, на котором держится подбор, диагностика, планы и тесты.

Требования.

- У каждого номера: тема, предмет, класс, сложность (difficulty), оценка времени решения (estimatedMinutes), флаг пригоден для диагностики (usableInDiagnostic), признак «важный/статистический» номер (приоритет к разбору).

- Массовое наполнение: загрузка/импорт номеров пачками, удобное редактирование метаданных.

- Отсечка по времени для «короткой версии» самостоятельных (см. M6).

- Контент банка должен быть оригинальным или существенно переработанным (см. риски, п. 12 — юридический трек отдельно, силами выделенной группы переработки задач).

Данные. TopicHomeworkNumber (поля difficulty, estimatedMinutes, usableInDiagnostic уже в схеме; нужен флаг «важный номер» — добавить). Метки иерархии — на уровне Topic (см. M3).

Статус. Поля в схеме есть; нет UI массового ведения и миграции.

### M1. Диагностика и определение уровня · P0

Назначение. По входному тесту определить уровень ученика и поставить его в нужную точку траектории.

Требования.

- Тип теста PLACEMENT; набор вопросов из номеров с usableInDiagnostic = true, покрывающих ключевые темы по возрастанию сложности.

- Автопроверяемый формат (числовой/короткий ответ), чтобы оценка считалась мгновенно.

- Результат → StudentProfile.levelScore, placedAt, предмет/класс; на его основе — стартовая точка траектории и первично закрытые TopicMastery.

Данные. Test(kind=PLACEMENT), TestQuestion, TestAttempt, TestAnswer, StudentProfile.

Статус. Схема готова; логики и UI нет.

### M2. Индивидуальная траектория и иерархия тем · P0

Назначение. Выстроить для ученика последовательность тем/номеров «от его точки до цели» с учётом предпосылок.

Требования.

- Единый «скелет» для потока на высокий балл (единый старт/финиш по всем разделам школьной программы).

- Учитывать иерархию: не выдавать тему, пока не закрыты её предпосылки; уметь «откидывать» назад к провалившемуся фундаменту.

- Отметка освоения темы (TopicMastery) двигает ученика дальше.

Данные. Topic.prerequisites/requiredFor (самосвязь уже в схеме), Topic.grade, TopicMastery.

Статус. Схема готова; движок выбора «что дальше» — новый (см. M10).

### M3. Режим живого урока · P0

Назначение. Оркестрация урока: задания, очередь обхода, разбор.

Требования.

- Учитель создаёт/стартует урок для группы (PLANNED → ACTIVE → FINISHED).

- При входе ученика фиксируется время захода (joinedAt); формируется очередь обхода (queueOrder) по логике: время входа + приоритет (много красных, номера «на разбор», близкие дедлайны). Учитель видит «подойди к 5-му, 3-му, 10-му…», отмечает «подошёл» (helpedAt).

- Каждый ученик получает персональное задание на урок (набор номеров) и PDF со своими задачами и теми, что помечены «на разбор».

- Учитель видит, у кого что на разбор.

- Учёт посещаемости на уроке (attendance: PRESENT/LATE/ABSENT/EXCUSED).

Данные. Lesson, LessonParticipant (queueOrder, joinedAt, helpedAt, attendance), LessonAssignmentItem (reason: NEW/REVIEW/GAP/DIAGNOSTIC, forReview).

Статус. Схема готова целиком; UI учителя/ученика, генерация PDF и логика очереди — новые.

### M4. Тесты и зачёт освоения темы · P0

Назначение. Контроль в конце урока и автоматический зачёт темы.

Требования.

- Тип теста LESSON; массовая рассылка персональных тестов всем участникам урока одним действием.

- У каждого ученика свой тест (разный уровень — это нормально), длительность по умолчанию 15 минут (durationMinutes).

- Автопроверка → score/maxScore; по порогу — отметка TopicMastery.mastered (источник source = "lesson_test").

Данные. Test(kind=LESSON), TestQuestion, TestAttempt, TestAnswer, TopicMastery.

Статус. Схема готова; рассылка, прохождение с таймером, авто-оценка и зачёт — новые.

### M5. Самостоятельные планы между уроками · P1

Назначение. Индивидуальный план самостоятельной работы из банка.

Требования.

- Сборка плана из банка по траектории ученика с отсечкой по времени (короткая версия из estimatedMinutes).

- Ученик отмечает зелёный / жёлтый / красный, заметки (уже умеем), может пометить «на разбор» → попадает в M3.

Данные. Банк (M0) + StudentTopicNumberStatus (есть) + LessonAssignmentItem.

Статус. Частично (ядро статусов есть); генерация плана по времени — новая.

### M6. Дашборд учителя перед уроком · P0

Назначение. Сводная картина по группе до урока.

Требования.

- Агрегаты по ученику/группе: сколько зелёных / жёлтых / красных (по жёлтому — см. открытый вопрос), список номеров «на разбор», приоритетные ученики.

- Различать «честный красный» (реально не понял) и «красный от лени» (не делал дома) — нужен механизм пометки учеником/эвристика (открытый вопрос, п. 13).

Данные. Агрегации поверх StudentTopicNumberStatus, LessonAssignmentItem. Часть выборок — расширение lib/platform-data.ts.

Статус. Частично (статистика и Excel-выгрузка есть); предурочный дашборд и «разбор» — новые.

### M7. Синхронизирующий контент / модельные решения · P1

Назначение. Единые правильные подходы к ключевым типам задач.

Требования.

- Модельные решения/методички по: текстовым задачам, пределам, графику произвольной функции, экономическим задачам, параметрам, счёту/упрощениям.

- Привязка к темам; ученик может изучить самостоятельно. Видео-лекции — опционально (см. открытый вопрос).

Данные. Расширение Topic (файлы теории уже поддерживаются) + отдельная сущность «модельное решение» при необходимости.

Статус. Файловая база есть; структура модельных решений — новая. Для MVP достаточно методичек-файлов на 2–3 ключевые темы.

### M8. ИИ/алгоритмический слой подбора · P0 (как алгоритм) / P2 (как ML)

Назначение. «Мозг» подбора: что дать ученику дальше, какой диагностический/урочный тест собрать, кого приоритезировать.

Требования (MVP). Детерминированный движок-рекомендатель: вход — уровень, иерархия, мастерство, статусы, дедлайны; выход — следующий набор номеров и состав теста. Этого достаточно для пилота и демо; позиционируем как ИИ-подбор (адаптивная персонализация).

Требования (будущее). Реальные ML-модели: адаптивная сложность, оценка структуры решения, антифрод (см. M9). Дорожная карта должна оставаться технически защитимой.

Данные. Чистые функции над существующими моделями; отдельная таблица не требуется на MVP.

Статус. Новый модуль (lib/recommender.ts — предложение).

### M9. Антифрод и проверка решений · P2 (после MVP, для коммерции)

Назначение. Честность выполнения.

Требования. Загрузка фото решений, проверка структуры решения, детекция списывания с нейросетей. Не входит в пилот. В пилоте — организационная мера: поймали на списывании — 1-е предупреждение, 2-е — отчисление.

Статус. Будущее; в MVP не реализуем, но закладываем в архитектуру (хранилище файлов уже есть).

### M10. Посещаемость и дисциплина · P1 (учёт) / P2 (контракты)

Назначение. Контроль присутствия и мотивация.

Требования. Учёт посещаемости на уроках (есть в данных). Договоры с родителями, компенсации за пропуски, отчисление по лимиту — организационно-юридический слой, в продукт попадает позже как отчётность по пропускам.

Данные. LessonParticipant.attendance.

Статус. Поле есть; отчётность/правила — позже.

### M11. Два предмета (математика + информатика) · P1

Назначение. Мультипредметность для истории Сколково.

Требования. Везде учитывать Subject (MATH/INFORMATICS). Математика — рабочий пилот; информатика — отдельный банк/контент позже (с Петром).

Данные. Subject уже проброшен в Topic, Lesson, Test, StudentProfile, StudentGroup.

Статус. Каркас есть; контент информатики — отдельный трек.

## 7. Нефункциональные требования

- Масштаб. Поток до ~500 учеников; на одном уроке группа до ~20, синхронизирующие лекции — до сотен зрителей (лекции могут быть односторонними/записью — не требуют тяжёлой интерактивности).

- Производительность. Старт урока, рассылка тестов, генерация PDF — за секунды для группы 20.

- Безопасность. Файлы только через защищённый /files/[fileId]; доступ к чужому прогрессу/тесту запрещён; тест ученика виден только ему.

- Надёжность. Таймер теста устойчив к перезагрузке страницы (серверное время старта/сабмита уже в модели).

- Наблюдаемость. Структурные логи по событиям (lesson.start, test.dispatch, placement.graded, …).

- Локализация. Весь UI — на русском (соблюдать действующую конвенцию проекта).

- Ограничение текущей архитектуры. Реалтайм-pub/sub и rate-limit — in-memory, корректны только на одном инстансе. Для горизонтального масштабирования понадобится внешний брокер (например, Redis) и общий стор. Для пилота одного инстанса достаточно.

## 8. Архитектура и стек

Текущий стек (сохраняем): Next.js 15 (App Router, Server Actions + API route handlers), React 19, TypeScript strict, PostgreSQL + Prisma 5, Tailwind 3, pino, ExcelJS, KaTeX, кастомная cookie-аутентификация.

Что добавляем:

- Миграция новых моделей (схема уже расширена черновиком — Lesson, Test, Group, TopicMastery, prerequisites и пр., но миграции на них ещё нет; последняя миграция — апрельская про LaTeX-условия). Первый шаг разработки — выпустить миграцию и prisma generate.

- Чтения — новые агрегаторы в lib/platform-data.ts (дашборд урока, очередь, мастерство), с кэш-тегами.

- Записи — server actions для CRUD урока/группы/банка; API route handlers для интерактива (старт урока, отметка «подошёл», прохождение/сабмит теста, рассылка тестов).

- Движок подбора — lib/recommender.ts (чистые функции, покрыты юнит-тестами tsx --test).

- Генерация PDF заданий ученику (серверная).

- Кэш-инвалидация — расширить lib/platform-data-cache.ts новыми тегами.

Маппинг «запрос созвона → артефакт кода».

| Из созвона | Реализация |
| --- | --- |
| Ребёнок тыкает зелёный / жёлтый / красный, заметки | StudentTopicNumberStatus (готово) |
| Выгрузка в Excel для учителя | export route (готово) |
| «50 зелёных, 10 жёлтых, 6 красных» перед уроком | M6 дашборд (агрегации) |
| Входной тест → уровень → нужная глава | M1 + M2 (Test PLACEMENT, StudentProfile) |
| Очередь «подойди к 5-му, 3-му…» | M3 (LessonParticipant.queueOrder) |
| PDF с задачами и «на разбор» | M3 (LessonAssignmentItem.forReview + PDF) |
| Массовый тест в конце, у каждого свой | M4 (Test LESSON, рассылка) |
| Зачёт освоения по тесту | M4 (TopicMastery) |
| Иерархия (нет тригонометрии без формул) | M2 (Topic.prerequisites) |
| Отсечка по времени для самостоятельных | M0/M5 (estimatedMinutes) |
| ИИ-подбор | M8 (алгоритм на MVP) |

## 9. Модель данных (статус)

Уже в prisma/schema.prisma (черновик, требует миграции):

- StudentProfile (levelScore, placedAt, subject, grade, группа), StudentGroup.

- Lesson, LessonParticipant (attendance, queueOrder, joinedAt, helpedAt), LessonAssignmentItem (reason, forReview).

- Test (kind: PLACEMENT/LESSON, durationMinutes), TestQuestion, TestAttempt (status, score), TestAnswer.

- TopicMastery (mastered, source).

- На Topic: subject, grade, prerequisites/requiredFor. На TopicHomeworkNumber: difficulty, estimatedMinutes, usableInDiagnostic.

- Enum-ы: Subject, LessonStatus, AttendanceStatus, TestKind, AttemptStatus, AssignmentReason.

Добавить: флаг «важный/статистический номер» на TopicHomeworkNumber; при необходимости — сущность «модельное решение» (M7); маркер «причина красный» для различения лень/непонимание (M6).

## 10. Дорожная карта к 1 августа

Жёсткий срок, времени мало — режем по приоритету P0.

Сейчас (24 июня). База TutorFlow работает; схема расширена черновиком новых моделей.

Спринт 1 — до ~8 июля (фундамент данных + диагностика).

- Миграция новых моделей + prisma generate; сиды для теста.

- M0: UI ведения банка и метаданных; флаг «важный номер».

- M1: входная диагностика (PLACEMENT), автопроверка, запись уровня в StudentProfile.

Спринт 2 — до ~22 июля (траектория + урок).

- M2: движок траектории с учётом иерархии; TopicMastery.

- M3: режим урока — старт/стоп, очередь обхода, персональные задания, PDF, посещаемость.

- M5: генерация самостоятельных планов с отсечкой по времени.

Спринт 3 — до 1 августа (тесты + дашборд) → срез MVP.

- M4: массовая рассылка персональных тестов, прохождение с таймером, авто-зачёт темы.

- M6: предурочный дашборд учителя (агрегаты, «на разбор»).

- M8: алгоритмический подбор, связывающий M1–M4.

- M7 (минимум): методички по 2–3 ключевым темам.

- Стабилизация, npm run lint + npm run test, демо-прогон.

Сентябрь. Мягкий запуск на 11 классе (работает вчерне). Октябрь. Стабилизация до рабочего состояния. Декабрь. Добор 10 класса (при наличии ресурса). Будущее/коммерция. M9 (антифрод, фото-проверка), реальный ИИ, контракты/штрафы (M10), банк и контент по информатике (M11).

### Что НЕ входит в MVP

Антифрод и фото-проверка решений (M9), реальные ML-модели, родительские контракты и штрафы, полноценный контент по информатике, видео-лекции (если не успеваем — заменяем методичками).

## 11. Команда и ресурсы

- Разработка ядра — нужен 1–2 разработчика (Next.js/TypeScript/Prisma) в дополнение к Даниилу; кандидатов отобрать из преподов, кто «шарит в программировании» (список согласовать с основателем).

- Контент/банк задач — выделенная группа на наполнение и переработку задач (≈100+ номеров на старт), чтобы обеспечить оригинальность контента.

- Методика — модельные решения строго по технологии основателя (он же — источник истины по подходам).

- Орг./юр. — договоры с родителями, правила посещаемости, юридическая чистота контента — отдельным треком, вне разработки.

Действие к вторнику: Даниил приносит этот план + список людей, готовых подключиться; основатель подтверждает, кого из преподов можно задействовать.

## 12. Риски и зависимости

- Сроки. Окно ~5,5 недель до 1 августа — агрессивно. Митигируем жёсткой приоритизацией P0 и тем, что схема данных уже спроектирована.

- Юридическая чистота контента. Банк задач должен быть оригинальным/переработанным во избежание претензий правообладателей. Юридическую модель (лицензирование/авторство/площадка публикации) согласовать отдельно — за рамками этого технического ТЗ.

- Масштабирование реалтайма. In-memory pub/sub и rate-limit — на одном инстансе. При росте за пределы пилота нужен внешний брокер/стор.

- Позиционирование ИИ. На MVP подбор алгоритмический; держать формулировки технически защитимыми и иметь реальную ML-дорожную карту.

- Качество банка. Метаданные (сложность, время, диагностические флаги) напрямую определяют качество подбора и тестов — нужна аккуратная разметка.

## 13. Открытые вопросы (решения за основателем)

- Жёлтый статус — оставляем три цвета или упрощаем до двух цветов? (на созвоне склонялись к тому, чтобы убрать).

- «Честный красный» vs «красный от лени» — как различать: ученик сам помечает причину, или эвристика по времени/попыткам?

- Логика очереди обхода на уроке — только время захода, или + приоритет (красные / на разбор / дедлайны)?

- Формат тестов — ограничиваемся автопроверяемыми (число/короткий ответ) ради мгновенного зачёта? Если нужны развёрнутые — нужен ручной/гибридный разбор.

- Синхронизирующий контент в MVP — видео-лекции или достаточно методичек/модельных решений?

- Состав пилота — стартуем только с 11 класса (добор 10-го в декабре) — подтверждаем?

## 14. Критерии приёмки MVP (демо для Сколково)

MVP считается готовым, если на тестовой группе проходит сквозной сценарий:

- Новый ученик проходит входную диагностику, система ставит ему уровень и стартовую точку.

- Ученик видит индивидуальный план, решает номера, отмечает статусы и «на разбор».

- Учитель открывает предурочный дашборд с агрегатами и списком на разбор.

- Учитель стартует урок, получает очередь обхода, ученики получают персональные задания (+PDF).

- Учитель одним действием рассылает персональные тесты; ученики проходят их с таймером.

- Система авто-оценивает тесты и засчитывает освоение тем, обновляя траектории.

- Учитель выгружает отчёт (Excel) по прогрессу.

Демо-нарратив: «Система помощи учителю с ИИ. Любого ученика любого уровня по математике доводим до высокого балла: диагностика → персональная траектория → живой урок с подсказкой учителю, к кому подойти → контроль тестом → авто-зачёт темы».